DOKUMEN USULAN TEKNIS

PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PERKANTORAN

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	6

B.	PENGALAMAN PERUSAHAAN	8

C.	PEMAHAMAN DAN TANGGAPAN TERHADAP KAK	21

C.1	Pemahanan dan Tanggapan Terhadap Latar Belakang	21

C.2	Pemahaman dan Tanggapan Terhadap Gambaran Umum	22

A.	Deskripsi Umum	22

B.	Spesifikasi	23

C.3	Pemahaman dan Tanggapan Terhadap Strategi Pencapaian Keluaran	25

C.4	Pemahaman dan Tanggapan Jangka Waktu pelaksanaan dan Tenaga Ahli	26

C.5	Pemahaman dan Tanggapan Terhadap Pelaporan	26

D.	APRESIASI INOVASI	27

D.1	Rencana Arsitektur Aplikasi Electronic Document	27

D.2	Pembangunan Aplikasi	28

D.3	Teknologi dan Arsitektur Sistem	29

D.4	Pelatihan dan Petunjuk Teknis	36

E.	PENDEKATAN DAN METODOLOGI	38

E.1	Pendekatan	38

E.1.1.	Pendekatan Umum	38

E.1.2.	Pendekatan Teknis	42

E.2	Metodologi	47

E.2.1.	Manajemen Proyek	47

E.2.2.	Metodologi Pengembangan Sistem	51

F.	RENCANA KERJA	72

G.	JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN	73

Daftar Tabel

Tabel 1 Pengalaman Perusahaan	19

Tabel 2 Pencapaian Keluaran	19

Tabel 3 Kebutuhan Tenaga Ahli	19

Tabel 4 Jadwal Kegiatan	19

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Mitratech Andal Sinergia	7

Gambar 2 Halaman Rekapitulasi Monitoring Neraca Simak BMN PER UAPPB-W	13

Gambar 3 Halaman Pencarian Aset	14

Gambar 4 Halaman Laporan Barang Kuasa Pengguna	14

Gambar 5 Halaman Update Database Simak	14

Gambar 6 Halaman Rincian Persediaan	15

Gambar 7 Halaman Laporan Pelaksanaan Kegiatan Yang Dikontrakkan	16

Gambar 8 Halaman Dashboard KA KAOP Kelas I Banten	17

Gambar 9 Halaman Grafik Pemasukan Bulanan	18

Gambar 10 Halaman Input Surat Masuk	18

Gambar 11 Halaman Dashboard Staff KSOP Banten	19

Gambar 12 Metodologi Pengembangan Sistem	19

# PENDAHULUAN

    - LATAR BELAKANG

PT. Mitratech Andal Sinergia adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi teknik, pemetaan, telekomunikasi dan manajemen. Didirikan di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2008 dengan Akte Notaris Achmad Sofian, SH no. 20 tanggal 8 Agustus 2008..

Dengan berkembangannya dunia usaha dewasa ini, kami PT. Mitratech Andal Sinergia  siap membantu dengan memberikan pelayanan terbaiknya dan ditangani oleh tenaga tenaga profesional yang telah mempunyai pengalaman dalam berbagai proyek penting. Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya, PT. Mitratech Andal Sinergia juga dilengkapi dengan fasilitas kerja yang baik sehingga dapat menghasilkan produk yang optimal dan dalam waktu yang sesuai dengan jadual yang ditentukan.

Ruang lingkup pelayanan dan kegiatan meliputi berbagai bidang, antara lain bidang teknologi informasi (membangun aplikasi, penyediaan hardware dan software), bidang telekomunikasi, bidang survay dan pemetaan dan jasa konsultansi manajemen (sumberdaya manusia).

Lingkup jasa konsultansi yang ditawarkan meliputi identifikasi proyek dan studi kelayakan, perencanaan proyek, pengelolaan dan pengawasan proyek, pengembangan sistem informasi, dukungan layanan jasa keahlian bidang manajemen finansial dan sumber daya manusia serta studi rencana pengembangan kawasan/wilayah.

Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Mitratech Andal Sinergia

# PENGALAMAN PERUSAHAAN

PT.  Mitratech  Andal  Sinergia  (Mitratech)  adalah  Perusahaan  Penyedia Solusi  Geomatik,  Teknologi  Informasi  dan  Teknologi  Komunikasi  di Jakarta,  Indonesia.    Mitratech  Andal  Sinergia  didukung  oleh  tenaga-tenaga  profesional  dengan  latar  belakang  pendidikan  dan  pengalaman yang mumpuni dalam bidangnya.

Mitratech juga memiliki jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan prinsipal  produk-produk  Geomatik,  teknologi  Informasi  dan telekomunikasi di dalam dan luar negeri.

Mitratech memfokuskan bisnisnya pada tiga bidang kompetensi;

GEOMATIK

MITRATECH  menyediakan  layanan  pada  bidang  Geomatik, meliputi penyediaan, pemrosesan, dan analisa data penginderaan jauh  serta  jasa penyediaan dan pengembangan Sistem  Informasi Geografis. MITRATECH  adalah agen penjualan  data  SPOT, IKONOS, GeoEYE, FORMOSAT, KOMPSAT dan Terra-SAR.

Tenaga profesional kami terdiri dari para ahli di bidang Teknologi Informasi,  dengan  pengalaman  tingkat  nasional  dan internasional.   Kami mengerti bahwa  kami  tidak boleh berhenti pada  teknologi  itu  sendiri,  akan  tetapi  teknologi  harus menjadi alat  demi  sebuah  tujuan  akhir,  yaitu  pertumbuhan  bisnis  anda.  Kekuatan dari  tenaga professional  kami dengan metode-metode yang telah terbukti, dan  keinginan kami untuk memberikan hasil melalui  Teknologi  Informasi  menjanjikan  kepastian  pada  para pelanggan kami.

JASA PROFESSIONAL

MITRATECH menyediakan  berbagai jasa layanan meliputi analisa kebutuhan  Teknologi  Informasi,  perencanaan  Teknologi Informasi, integrasi sistem, konsultasi, dukungan dan pelatihan.

SOLUSI PERANGKAT LUNAK

MITRATECH  menyediakan  solusi  perangkat  lunak  yang  secara khusus dibangun untuk mengelola aset, logistik dan pemeliharaan pada industri-industri yang ber-aset intensi Penginderaan Jauh merupakan  ilmu dan  teknologi untuk mengamati bumi dari  luar angkasa.

PENGINDERAAN JAUH

Penginderaan Jauh merupakan ilmu dan teknologi untuk mengamati bumi dari luar angkasa. Sejalan  dengan  berkembangnya  teknologi,  penginderaan  jauh dipergunakan  pada  bidang  yang  luas  meliputi  komersial,  sektor pemerintahan  dan  konsumen,  sebagai  sebuah  alat  yang  efisien  dan murah  untuk  mendapatkan  Informasi  spasial  untuk  membantu pengambilan keputusan.

Mitratech  Andal  Sinergia  (MITRATECH)  menyediakan  jasa penginderaan  jauh  dengan  prestasi  dalam  pemakaian  teknologi  di bidang seperti dibawah ini:

- Pertahanan dan Keamanan

- Pertanian

- Telekomunikasi

- Manajemen Lingkungan Hidup

- Sumberdaya Alam/Kehutanan

- Eksplorasi

- Pemerintahan Sipil/Daerah

- Pemetaan

- Infrastruktur

- Bencana Nasional

- Asuransi

- Media

PENYEDIAAN DATA

MITRATECH telah membuktikan diri sebagai penyedia data citra satelit terdepan, menawarkan paket lengkap data satelit optik dan non optik seperti :

- GeoEYE

- IKONOS

- SPOT

- FORMOSAT

- KOMPSAT

- Terra-SAR

Dengan  bekerjasama  dengan  patner  bisnis  kami,  MITRATECH  juga mempunyai  kemampuan  dan  keahlian  dalam  menyediakan  data dengan menggunakan metode foto udara dan survey darat.

PENYEDIAAN CITRA SATELIT

Citra  Satelit  atau  bentuk  lain  dari  data  penginderaan  jauh  harus melalui berbagai proses untuk memperbaiki data dari penyimpangan-penyimpangan. MITRATECH menyediakan  berbagai macam  layanan pemrosesan citra satelit dengan koreksi citra secara radiometric dan geometric, memosaik citra, interpretasi secara visual, prespektif 3D dan pengamatan secara digital, model elevasi digital, konversi data, dan plotting dengan kwalitas foto.

Citra  dari  sumber  yang  berbeda  juga  dapat  digabungkan  menjadi satu  tampilan  dengan  mengambil  bagian  paling  baik  dari  masing-masing  sumber  untuk  mendapatkan  suatu  tampilan  yang  lebih komprehensif  dari  area  yang  dikehendaki.  Tenaga ahli  kami mempunyai  pengalaman  dan  keahlian  dalam  menyediakan  solusi total  pemrosesan  citra  satelit  dan  kebutuhan  Sistem  Informasi Geografis lainya bagi pelanggan kami.

ANALISIS CITRA SATELIT

Dengan  penggabungan  berbagai  sumber  sistem  Informasi  geografis dan  data  penginderaan  jauh,  MITRATECH  menghasilkan  berbagai macam  produk  yang  digunakan  pada  berbagai    bidang  termasuk analisa  daerah,  klasifikasi  peliputan  tanah/penggunaan  tanah, deteksi  perubahan,  pemetaan  batas  koridor,  perencanaan  jalan, serta perencanaan, pemetaan dan survey.

PERANGKAT LUNAK PENGINDERAAN JAUH DAN PELATIHAN

Selain  penyediaan  Informasi  spasial  dari  Satelit-satelit  terkini, MITRATECH juga menyediakan sistim perangkat keras dan perangkat lunak  yang  terintegrasi  secara  penuh  sekaligus  dengan  pelatihan yang  diperlukan  untuk  mengoperasikan  perangkat  tersebut  secara penuh.

MITRATECH merupakan penyedia perangkat lunak untuk penginderaan jauh seperti:

- Cadcorp

- PCI

- Erdas Imagine

PENYEDIAAN GLOBAL POSITIONING SISTEM (GPS)

MITRATECH merupakan distributor untuk GPS Military Standard yaitu GETAC.

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Sistim Informasi Geografi merupakan sebuah sistim komputer yang  mampu  mengumpulkan,  menyimpan,  memanipulasi  dan menampilkan Informasi secara geografis.  Sistem ini merupakan alat yang ampuh untuk peragaan dan penampilan data data spasial.

MITRATECH  menyediakan  solusi  SIG  terdepan  termasuk  perangkat lunak, pelatihan dan pendukungnya bagi para pelanggan kami. Kami percaya bahwa teknologi SIG benar-benar merupakan kontribusi yang bernilai dalam memperbaiki kualitas kehidupan secara umum.

Penangkapan Data SIG

Penangkapan  data  disini  berarti  memasukan  Informasi  kedalam sistem.    Bagian  Pekerjaan  SIG  merupakan  komponen  yang  sangat memakan  waktu.    Kegiatan  ini  mencangkup  digitasi  peta, pengubahan format file dan mengimportnya ke SIG, membuat  scan photo udara, dan menghubungkan database ke peta.

Proses SIG

Pada  proses  SIG,  pengguna  dapat  mempunyai  database  yang terhubung ke berbagai sumber dan dalam berbagai bentuk,  integrasi data,  projeksi  dan  registrasi,  serta  struktur  data  dan  peragaan datanya.

Analisa SIG dan Presentasi Data

Peta-peta  dan  data  lain  disimpan  atau  di-file  sebagai  layer-layer Informasi pada  SIG. Dengan begitu, memungkinkan untuk dilakukan analisa  kompleks,  pencarian  data,  pemodelan  topologi,  jaringan,  lapisan, dan representasi data berdasarkan kebutuhan pengguna.

Perangkat lunak SIG

MITRATECH juga menyediakan perangkat lunak dan pelatihan perangkat lunak besar seperti: Cadcorp Spatial Information Sistem.

Secara rinci pengalaman PT. Mitratech Andal Sinergia dapat dilihat pada tabel berikut :

SISTEM INFORMASI

Dalam 2 tahun terakhir, Mitratech mengembangkan beberapa sistem informasi yaitu:

- Sistem Informasi Monitoring Aset, Mitratech bekerja sama dengan Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk membuat aplikasi yang dapat berintegrasi dengan aplikasi SIMAK BMN(UAKPB), SIMAK BMN(UAPPB-E1), SIMAK BMN(UAPPB-W), SIMAK BMN(UAPB), Aplikasi Persediaan yang bertujuan untuk mempermudah pembuatan laporan Penggunaan Barang sesuai dengan format yang diingikan. Oleh karena itu dibuatlah Sistem Informasi Monitoring Aset yang berintegrasi dengan aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan.

Gambar 2 Halaman Rekapitulasi Monitoring Neraca Simak BMN PER UAPPB-W

Gambar 3 Halaman Pencarian Aset

Gambar 4 Halaman Laporan Barang Kuasa Pengguna

Gambar 5 Halaman Update Database Simak

Gambar 6 Halaman Rincian Persediaan

Gambar 7 Halaman Laporan Pelaksanaan Kegiatan Yang Dikontrakkan

- Sistem Informasi Pelabuhan yang bekerjasama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, berupa sistem informasi pelayanan yang digunakan untuk melayani proses administrasi kegiatan/aktifitas yang berada di lingkungan Kantor KSOP Kelas I Banten. Untuk tahun ke 2 Sistem Informasi Pelabuhan yang dibangunakan dikembangkan menjadi Sistem Informasi Pelabuhan Online dengan menggunakan teknologi mobile site.

Gambar 8 Halaman Dashboard KA KAOP Kelas I Banten

Gambar 9 Halaman Grafik Pemasukan Bulanan

Gambar 10 Halaman Input Surat Masuk

Gambar 11 Halaman Dashboard Staff KSOP Banten

Pengalaman Sistem Informasi lain, untuk lebih jelah dapat melihat tabel dibawah ini

| NO | Product | Client | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Database Infrastruktur Pelabuhan | Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut | 2011 |
| 2 | Sistem Informasi Eksekutif KepegawaiaN | Bagian Kepegawaian, Direktorat Perhubungan Laut | 2011 |
| 3 | Sistem Informasi Pelabuhan | Kantor KSOP Kelas I Banten, Kementerian Perhubungan | 2012 |
| 4 | Sistem Informasi Monitoring Aset | Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut | 2012 |
| 5 | Pengembangan Sistem Informasi Pelabuhan - Online | Kantor KSOP Kelas I Banten, Kementerian Perhubungan | 2013 |
| 6 | Sistem Infomasi E-Office | Kantor KSOP Kelas I Banten, Kementerian Perhubungan |  |
| 7 | Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Aset | Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut | 2013 |
| 8 | Sistem Informasi E-Doc | Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut |  |

Tabel 1 Pengalaman Perusahaan

# PEMAHAMAN DAN TANGGAPAN TERHADAP KAK

(PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PERKANTORAN)

## C.1 Latar Belakang

Sebagai wujud perbaikan dan peningkatan upaya peningkatan indeks kepuasan pengguna terhadap pelayanan publik, khususnya pelayanan perkantoran, maka kegiatan pengembangan sistem pelayanan perkantoran perlu dilakukan seiring dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Hal ini juga senada dengan upaya-upaya terwujudnya Good Governance di dalam penyelenggaraan pemerintah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik sebagai wujud kinerja instansi pemerintahan. Diharapkan dengan hasil pengembangan sistem ini dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Informasi Geospasial. Sistem pelayanan perkantoran yang telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi yang telah ada, diharapkan dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang terkait secara bertahap. Hal ini guna mendukung upaya meminimalisir duplikasi data, dan diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan secara tepat dan cepat. Upaya peningkatan pelayanan publik, transparansi, efisiensi, dan efektivitas diharapkan dapat membantu proses perbaikan, percepatan, dan terwujudnya sebaik-baik reformasi birokrasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial.

## C.2 Gambaran umum

Gambaran umum dari kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran ini adalah penambahan fitur sistem pelayanan perkantoran yang telah ada, menambahkan aplikasi lain dalam lingkup integrasi dengan sistem pelayanan  perkantoran  dengan  tetap  mengacu  pada user  experience dan

user interface yang ringan, user friendly, dapat diakses dengan cepat, mudah, dan aman. Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran diharapkan dapat menampilkan data statistik pengguna sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan sehingga dapat dibuat suatu keputusan yang tepat dan cepat dengan didukung oleh penyediaan dan penyajian informasi data yang benar, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan ditampilkan dengan cepat.

    - Deskripsi Umum

Deskripsi Umum kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran sebagai berikut :

  - Identifikasi aplikasi terkait yang telah ada sebelumnya.

  - Identifikasi proses bisnis pengembangan sistem pelayanan perkantoran dan pembangunan sistem informasi pelaksanaan anggaran terpadu yang terintegrasi.

  - Analisis kebutuhan pengembangan sistem pelayanan perkantoran dan pembangunan sistem informasi pelaksanaan anggaran terpadu yang terintegrasi.

  - Perancangan dan desain pengembangan sistem pelayanan perkantoran dan pembangunan sistem informasi pelaksanaan anggaran terpadu yang terintegrasi.

  - Pengembangan sistem pelayanan perkantoran dan pembangunan sistem informasi pelaksanaan anggaran terpadu yang terintegrasi.

  - Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 2 kali.

  - Implementasi pengembangan sistem pelayanan perkantoran dan pembangunan sistem informasi pelaksanaan anggaran terpadu yang terintegrasi.

  - Pengujian dan pengintegrasian hasil implementasi pengembangan sistem pelayanan perkantoran dan pembangunan sistem informasi pelaksanaan anggaran terpadu.

  - Sosialisasi penggunaan sistem pelayanan perkantoran dan sistem informasi pelaksanaan anggaran terpadu yang terintegrasi sebanyak 1 kali.

  - Pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan sistem pelayanan perkantoran dan sistem informasi pelaksanaan anggaran terpadu yang

terintegrasi sebanyak 1 kali.

  - Laporan dan  Dokumentasi.

  - Pemeliharaan/support sistem pelayanan perkantoran dan sistem informasi pelaksanaan anggaran terpadu yang telah dikembangkan dan dibangun.

    - Spesifikasi

Spesifikasi kebutuhan untuk kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran meliputi :

- Perbaikan portal e-gov

  - Integrasi user login menggunakan Sistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

  - Implementasi integrasi data kepegawaian sesuai kebutuhan berjalannya sistem dengan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang telah terbangun, baik data ASN maupun Non ASN.

  - Daftar  aplikasi yang ditampilkan pada portal disesuaikan dengan

privileged user masing-masing.

  - Ada informasi yang disampaikan kepada user untuk pembeda aplikasi mana yang dapat diakses dari intenet dan aplikasi mana yang hanya bisa diakses via intranet BIG.

  - Foto pegawai yang muncul di portal diintegrasikan dengan yang ada di Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP).

- Pengembangan Sistem Manajemen Persuratan

  - Integrasi user login menggunakan Sistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

  - Implementasi integrasi data kepegawaian sesuai kebutuhan berjalannya sistem dengan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang telah terbangun, baik data ASN maupun Non ASN.

  - Perbaikan struktur tabel dalam database jika diperlukan, agar tidak terjadi redundansi/duplikasi data, baik dalam proses input data, simpan data, atau pada saat penyajian data.

  - Penyesuaian fitur-fitur yang terkait dengan privileged.

  - Penyesuaian interface grafis, dan estetika aplikasi sesuai kebutuhan user.

  - Aplikasi harus dapat diakses secara mobile friendly dengan penyesuaian  grafis,  menu,  icon,  dll  ditujukan  untuk pengguna

mobile.

  - Pada entry surat dan pengiriman surat/naskah tersedia pilihan tujuan pengiriman berdasarkan :

    - Pribadi/perorangan

    - Jabatan struktural

    - Jabatan	non-struktural	(fungsional	umum/fungsional tertentu)

    - Jabatan di luar struktur organisasi (misal PA, KPA, PPK, Kepala ULP, PPSPM, Bendahara penerima, Bendahara Pengeluaran, Ketua Korpri (pengurus), DWP, Koperasi, Tim Perencana, Tim Evapel, dll)

  - Dapat memilih tujuan surat berdasarkan/setiap unit kerja.

  - Pada entry surat perlu diberikan pilihan surat internal (BIG) dan surat eksternal (lembaga lain).

  - Fitur yang ada di entry surat masuk diterapkan juga untuk entry surat keluar.

  - Disediakan fitur notifikasi ke e-mail BIG untuk semua surat masuk dan nomor handphone untuk surat masuk yang bersifat prioritas.

  - Disediakan fitur chatting untuk komunikasi user dengan admin

  - Setiap form/tabel isian disediakan fitur tooltip info.

  - Tersedia cetakan tanda terima, laporan surat masuk dan surat keluar, dan ditambahkan filter berdasarkan user unit kerja.

  - Penomoran surat nota dinas dapat memuat sifat surat (Biasa (B), Rahasia (R), Terbatas (T)).

  - Nomor urut agenda dapat dibuat terpisah antara agenda surat di unit persuratan dan di unit kerja.

  - Ditambahkan  fitur  untuk  menghapus  surat  yang  ada  di inbox

user/pegawai yang bersangkutan.

  - Untuk kelengkapan surat tugas, ditambahkan semua keperluan pencairan anggaran, misal :

    - Lembar 2 (dua)

    - Formulir/Kuitansi, dll

    - Administrasi pencairan dana

    - Laporan perjalanan dinas

    - Format surat, dll

  - Fitur surat tugas dapat terintegrasi dengan SIAP yang telah ada dan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terpadu (SIPADU) yang akan dibangun.

  - Isian field yang berupa inputan text (dengan mengetik bebas) disediakan dalam bentuk beberapa macam template standar kalimat yang disimpan dalam database. Pengguna dapat melihat preview penggunaan standar kalimat yang ada dan dikehendaki.

  - Narasi penutup surat disediakan dalam bentuk template beberapa pilihan standar narasi yang disimpan dalam database. Pengguna dapat melihat preview penggunaan standar narasi yang ada dan dikehendaki.

  - Pada setiap isian form, pilihan yang sering diketikkan muncul sebagai suggestion/terletakdi atas.

  - Disediakan fitur untuk digital signature sederhana, semisal :

    - Mengumpulkan dan entri data spesimen tanda tangan

    - Diberikan pembeda warna, untuk yang keluar dari sistem dan aslinya

  - Kebutuhan untuk entri data master/referensi instansi dan substansi sampai dengan unit setingkat Eselon 2.

  - Disediakan fitur statistik berupa data sebaran dalam bentuk grafis untuk pemetaan histori disposisi ke pegawai (overview untuk atasan) berdasarkan kategori yang dikehendaki.

  - Disediakan fitur statistik dalam bentuk grafis untuk pengguna

  - Ditambahkan fitur baru untuk jenis naskah dinas :

    - Telaahan Staf

    - Surat Edaran

    - Surat Kuasa

    - Berita Acara

    - Surat Keterangan

    - Pengumuman

  - Penyesuaian alur formulir layanan umum.

- Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran (Layanan Umum).

  - Integrasi user login menggunakan Sistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

  - Implementasi integrasi data kepegawaian sesuai kebutuhan berjalannya sistem dengan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang telah terbangun, baik data ASN maupun Non ASN.

  - Entri data master/referensi untuk semua data yang dibutuhkan oleh aplikasi layanan yang ada.

  - Penyesuaian alur permintaan layanan dari user ke admin (termasuk di dalamnya formulir layanan di Sistem Manajemen Persuratan)

  - Tersedia fitur cetak untuk setiap permintaan layanan yang dapat dilakukan oleh user.

  - Layanan Ruang Rapat dan Protokoler

    - Entri data master/referensi.

    - Permintaan layanan ruang rapat online beserta protokoler ditangani oleh sistem untuk mengurangi beban kerja admin.

    - Approval dilakukan oleh admin, ketika ada pemesanan ruang rapat yang bersamaan waktunya, dengan mempertimbangkan prioritas pengguna dan pelaksana acara.

    - Kelengkapan data layanan ruang rapat dan protokoler, meliputi informasi :

- Lokasi ruangan

- Kapasitas ruangan

- Foto ruangan

- Layout ruangan

- Fasilitas yang ada di ruangan

- Peralatan/kelengkapan yang dapat diminta

- Kategori penggunaan ruang rapat

    - Pada saat pemesanan ruang rapat online, yang muncul berdasarkan status available ruang berdasarkan :

- Waktu pelaksanaan

- Jumlah peserta rapat/undangan/kapasitas

- Kategori penggunaan ruang rapat

    - Tersedianya viewer penggunaan ruang rapat berdasarkan lokasi ruang rapat dan unit kerja.

    - Ditambahkan fitur pengkategorian untuk sub layanan yang tersedia, dan dapat di break down bertingkat.

    - Diberikan fitur pengkategorian acara sebelum isian acara.

    - Penyesuaian fitur dan alur yang ada di sisi user dan admin

  - Layanan kendaraan

    - Entri data master/referensi.

    - Permintaan   layanan  kendaraan  ditangani oleh sistem untuk mengurangi beban kerja admin.

    - Kelengkapan data layanan kendaraan, meliputi informasi :

- Nomor kendaraan

- Detail kendaraan

- Foto kendaraan

- Kapasitas kendaraan

- Fasilitas dan kelengkapan kendaraan

- Kategori penggunaan kendaraan

    - Pada saat menggunakan peminjaman kendaraan, yang muncul berdasarkan status available kendaraan berdasarkan :

- Waktu

- Status peminjaman

    - Penyesuaian fitur dan alur yang ada di sisi user dan admin

  - Layanan Keamanan

    - Entri data master/referensi.

    - Permintaan layanan keamanan ditangani oleh sistem, untuk mengurangi beban kerja admin.

    - Penyesuaian fitur dan alur yang ada di sisi user pegawai, tamu, dan admin

    - Tersedianya fitur lokasi parkir kendaraan yang memuat informasi :

- Lokasi parkir

- Foto lokasi parkir

- Kapasitas lokasi parkir

- Aturan parkir

  - Layanan Rumah Tangga

    - Entri data master/referensi.

    - Permintaan layanan rumah tangga ditangani oleh sistem, untuk mengurangi beban kerja admin.

    - Penyesuaian fitur dan alur yang ada di sisi user dan admin

  - Layanan Peralatan

    - Entri data master/referensi.

    - Permintaan layanan peralatan ditangani oleh sistem, untuk mengurangi beban kerja admin.

    - Penyesuaian fitur dan alur yang ada di sisi user dan admin

- Pengembangan Sistem Manajemen Kearsipan

  - Integrasi user login menggunakan Sistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

  - Implementasi integrasi data kepegawaian sesuai kebutuhan berjalannya sistem dengan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang telah terbangun, baik data ASN maupun Non ASN.

  - Mapping user Sistem Manajemen Kearsipan untuk disesuaikan dengan service data kepegawaian.

- Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan

  - Integrasi user login menggunakan Sistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

  - Implementasi integrasi data kepegawaian sesuai kebutuhan berjalannya sistem dengan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang telah terbangun, baik data ASN maupun Non ASN.

  - Tersedianya viewer agenda/jadwal pimpinan berdasarkan unit kerja.

- Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Angaran Terpadu.

  - Identifikasi proses bisnis dan analisis kebutuhan/permasalahan terkait pelaksanaan anggaran di lingkungan BIG.

  - Dapat diintegrasikan dengan Sistem Pelayanan Perkantoran.

  - Integrasi user login menggunakanSistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

  - Mendukung multisystem operasi, minimal Windows Server dan Linux Redhat.

  - Menggunakan framework dengan pemodelan Object Oriented Programming (OOP).

  - Tersedianya fitur pengaturan pengguna sesuai dengan priveledge- nya masing-masing.

  - Pembuatan struktur database yang memenuhi kaidah normalisasi agar tidak ada redundansi/duplikasi data, baik dalam proses input data, simpan data, atau pada saat penyajian data.

  - Mampu melakukan pemrosesan data, sehingga dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk report yang dapat di- custom dengan cepat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

  - Tersedianya fitur yang dapat mengakomodasi penyampaian feedback dari pengguna layanan dan respon dari penyedia layanan.

  - Tersedianya fitur auto backup database.

  - Dapat mengkonsumsi data dari aplikasi RKAKL

  - Dapat mengkonsumsi data dari aplikasi SAS

  - Tersedia laporan yang memuat informasi :

- Progres Per PPK

- Progres Per Eselon II

- Kurva-S Keuangan Per Eselon II

- Kurva-S Fisik Per Eselon II

- Pelaksanaan Kontraktual

- Data Pengadaan Barang dan Jasa

- Data Terkontrak

- Progres Per Akun

- Data SPM

- Data Permasalahan

- Progres Pelaksanaan Anggaran Per Sub Komponen

- Kegiatan/Indikator Kegiatan (IKK)/Komponen

  - Dapat terintegrasi dengan surat tugas yang ada di Sistem Manajemen Persuratan dan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP)

  - Dapat mengkonsumi service dari aplikasi lain dan dapat menyediakan service bagi aplikasi lain yang membutuhkan

  - Menyediakan fitur untuk memuat :

- Data Rencana Keuangan

- Data Rencana Fisik

- Data Progress Fisik

- Data Kontrak

- Data dan sinkronisasi IKK

- Data Perjalanan Dinas

- Data Honor

- Data Bukti Potong Pajak

- Data Permasalahan dan Kendala

## C.3 Strategi Pencapaian Keluaran

| No | Tahap Pekerjaan | SDLC |  | Aktivitas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan |  |  | Kick off meeting |
| 2 | Perancangan Sistem | Fase Analisis Requirement | Planning | Project Management Meeting |
|  |  |  | Survey dan Data Collections | - Study literature. - Diskusi & pembahasan - Presentasi untuk mendapat approval dari project management. |
|  |  |  | Analisis | - Mengidentifikasikan kebutuhan pengguna aplikasi |
|  |  | Fase Design | - Design Conceptual design - Detailed design | - Mengevaluasi berbagai pilihan design. Design Enumerating Design Description - Mengevaluasi masing- masing pilihan. design. - Pembuatan spesifikasi design. - Diskusi & pembahasan - Presentasi untuk mendapat approval dari project management |
| 3 | Pengembangan dan pembangunan sistem | Fase Implementation | Pembuatan prototype dan aplikasi | Review detailed Coding (programming) Testing, Demo. |
| 4 | Pengujian dan Implementasi | Fase Testing | Testing dan integrasi | - Function Test, - Penetration test - Stress Test - Implementasi - Deployment Onsite |
| 5 | Pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi |  | Transition / sosialisasi | - Presentasi sosialisasi ke level pimpinan jika perlu - Training & workshop ke level pimpinan menengah & tim teknis unit kerja / pegguna. |
| 6 | Pelaporan |  |  | Pelaporan |
| 7 | Pemeliharaan | Fase Maintanance | Support | - Menangni permasalahan aplikasi. - Menjawab pertanyaan apabila kekurang jelasan pada rancangan, system dan dokumen yang telah dibuat. - Kegiatan ini merupakan penjaminan Penyedia Jasa memastikan aplikasi berjalan sempurna dan melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi jika ditemukan errors atau bugs selama 6 (enam) bulan. |

Tabel 2 Pencapaian Keluaran

C4 Jangka Waktu pelaksanaan dan Tenaga Ahli

- JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran akan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja diterbitkan.

# KEBUTUHAN TENAGA AHLI

Untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran ini dibutuhkan berbagai keahlian dengan kualifikasi tertentu dijelaskan sebagai berikut:

| Jenis Tenaga Ahli | Kualifikasi Akademis | Pengalaman | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| Tenaga Ahli |  |  |  |
| Team Leader | Min S2 | Min 5 tahun | 1 |
| System Analyst | Min S1 | Min 5 tahun | 1 |
| Web Programmer | Min S1 | Min 3 tahun | 2 |
| Web Designer | Min S1 | Min 3 tahun | 1 |
| Tenaga Pendukung |  |  |  |
| Entry Data | Min D3 | Min 1 tahun | 1 |
| Administrasi | Min D3 | Min 1 tahun | 1 |

Tabel 3 Kebutuhan Tenaga Ahli

Uraian tenaga ahli yang dibutuhkan:

  - Team Leader adalah seorang ahli bidang teknologi informasi, bertanggungjawab dalam pelaksanaan keseluruhan pekerjaan, memimpin tim serta bertanggungjawab dalam berkoordinasi dengan BIG. Pengalaman kerja minimal 5 tahun dan pernah menangani pekerjaan sejenis.

  - System Analyst, adalah seorang ahli bidang teknologi informasi, khususnya bidang analisis sistem informasi. System Analystbertanggung jawab dalam melakukan analisis terhadap sistem yang akan dikembangkan, pengintegrasian serta pengujian keseluruhan sistem. Pengalaman kerja minimal 5 tahun dan pernah menangani pekerjaan sejenis.

  - Web Programmer adalah seorang ahli bidang teknologi informasi, khususnya bidang Web programmer, pengalaman kerja minimal 3 tahun dan pernah menangani pekerjaan sejenis.

  - Web Designer adalah seorang ahli bidang teknologi informasi, khususnya bidang Web designer, pengalaman kerja minimal 3 tahun dan pernah menangani pekerjaan sejenis.

  - Entry data adalah tenaga pendukung untuk entry datayang dibutuhkan hingga sistem dapat langsung digunakan user. Bertanggung jawab menangani kegiatan entry data selama pekerjaan berlangsung. Pengalaman kerja minimal 1 tahun dan pernah menangani pekerjaan sejenis.

  - Administrasi adalah tenaga administrasi yang bertanggung jawab menangani kegiatan administrasi selama pekerjaan berlangsung. Pengalaman kerja minimal 1 tahun dan pernah menangani pekerjaan sejenis.

C5.  Pelaporan

- Laporan

Laporan dan dokumentasi yang harus diserahkan dalam kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran adalah:

- Laporan Pendahuluan (digital dan cetak  sebanyak 1 dokumen serta    2 copy dokumen).

- Laporan Antara  (digital  dan cetak  sebanyak  1  dokumen serta  2 copy dokumen).

- Laporan  Akhir  (digital  dan  cetak  sebanyak  1  dokumen  serta  2 copy dokumen).

- Dokumen Software Requirements Specification (SRS) (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen serta 2 copy dokumen).

- Dokumen Pengujian (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen serta 2 copy dokumen).

- Dokumen Manual Guide (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen serta  2 copy dokumen).

- Dokumen Developer Guide (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen serta 2 copy dokumen).

- Dokumen Troubleshoot Guide (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen serta 2 copy dokumen).

- Source Code dan aplikasi pendukung lainnya (digital).

# APRESIASI INOVASI

# D.1. Rencana Arsitektur Aplikasi

- Perbaikan portal e-gov

- Pengembangan Sistem Manajemen Persuratan

- Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran (Layanan Umum).

- Pengembangan Sistem Manajemen Kearsipan

- Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan

- Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Angaran Terpadu.

# D.2. Pembangunan Aplikasi

Pembangunan Sistem pelayanan perkantoran yang ada saat ini, merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan beberapa aplikasi lain yang saling terkait dan mendukung satu sama lainnya. Aplikasi yang terintegrasi di dalamnya meliputi :

- Sistem Manajemen Persuratan.

- Sistem Manajemen Kearsipan.

- Aplikasi SIMAK BMN.

- Sistem Informasi Penjadwalan.

- Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang merupakan bagian dari SI SDM BIG.

- Aplikasi Layanan Umum, yang terdiri dari :

  - Layanan Kendaraan

  - Layanan Ruang Rapat dan Protokoler

  - Layanan Keamanan

  - Layanan Rumah Tangga

  - Layanan Peralatan

# D.3. Teknologi dan Arsitektur Sistem

- Perbaikan portal e-gov

  - Integrasi user login menggunakan Sistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

  - Implementasi integrasi data kepegawaian sesuai kebutuhan berjalannya sistem dengan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang telah terbangun, baik data ASN maupun Non ASN.

  - Daftar  aplikasi yang ditampilkan pada portal disesuaikan dengan

privileged user masing-masing.

  - Ada informasi yang disampaikan kepada user untuk pembeda aplikasi mana yang dapat diakses dari intenet dan aplikasi mana yang hanya bisa diakses via intranet BIG.

  - Foto pegawai yang muncul di portal diintegrasikan dengan yang ada di Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP).

- Pengembangan Sistem Manajemen Persuratan

  - Integrasi user login menggunakan Sistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

  - Implementasi integrasi data kepegawaian sesuai kebutuhan berjalannya sistem dengan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang telah terbangun, baik data ASN maupun Non ASN.

  - Perbaikan struktur tabel dalam database jika diperlukan, agar tidak terjadi redundansi/duplikasi data, baik dalam proses input data, simpan data, atau pada saat penyajian data.

  - Penyesuaian fitur-fitur yang terkait dengan privileged.

  - Penyesuaian interface grafis, dan estetika aplikasi sesuai kebutuhan user.

  - Aplikasi harus dapat diakses secara mobile friendly dengan penyesuaian  grafis,  menu,  icon,  dll  ditujukan  untuk pengguna

mobile.

  - Pada entry surat dan pengiriman surat/naskah tersedia pilihan tujuan pengiriman berdasarkan :

    - Pribadi/perorangan

    - Jabatan struktural

    - Jabatan	non-struktural	(fungsional	umum/fungsional tertentu)

    - Jabatan di luar struktur organisasi (misal PA, KPA, PPK, Kepala ULP, PPSPM, Bendahara penerima, Bendahara Pengeluaran, Ketua Korpri (pengurus), DWP, Koperasi, Tim Perencana, Tim Evapel, dll)

  - Dapat memilih tujuan surat berdasarkan/setiap unit kerja.

  - Pada entry surat perlu diberikan pilihan surat internal (BIG) dan surat eksternal (lembaga lain).

  - Fitur yang ada di entry surat masuk diterapkan juga untuk entry surat keluar.

  - Disediakan fitur notifikasi ke e-mail BIG untuk semua surat masuk dan nomor handphone untuk surat masuk yang bersifat prioritas.

  - Disediakan fitur chatting untuk komunikasi user dengan admin

  - Setiap form/tabel isian disediakan fitur tooltip info.

  - Tersedia cetakan tanda terima, laporan surat masuk dan surat keluar, dan ditambahkan filter berdasarkan user unit kerja.

  - Penomoran surat nota dinas dapat memuat sifat surat (Biasa (B), Rahasia (R), Terbatas (T)).

  - Nomor urut agenda dapat dibuat terpisah antara agenda surat di unit persuratan dan di unit kerja.

  - Ditambahkan  fitur  untuk  menghapus  surat  yang  ada  di inbox

user/pegawai yang bersangkutan.

  - Untuk kelengkapan surat tugas, ditambahkan semua keperluan pencairan anggaran, misal :

    - Lembar 2 (dua)

    - Formulir/Kuitansi, dll

    - Administrasi pencairan dana

    - Laporan perjalanan dinas

    - Format surat, dll

  - Fitur surat tugas dapat terintegrasi dengan SIAP yang telah ada dan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terpadu (SIPADU) yang akan dibangun.

  - Isian field yang berupa inputan text (dengan mengetik bebas) disediakan dalam bentuk beberapa macam template standar kalimat yang disimpan dalam database. Pengguna dapat melihat preview penggunaan standar kalimat yang ada dan dikehendaki.

  - Narasi penutup surat disediakan dalam bentuk template beberapa pilihan standar narasi yang disimpan dalam database. Pengguna dapat melihat preview penggunaan standar narasi yang ada dan dikehendaki.

  - Pada setiap isian form, pilihan yang sering diketikkan muncul sebagai suggestion/terletakdi atas.

  - Disediakan fitur untuk digital signature sederhana, semisal :

    - Mengumpulkan dan entri data spesimen tanda tangan

    - Diberikan pembeda warna, untuk yang keluar dari sistem dan aslinya

  - Kebutuhan untuk entri data master/referensi instansi dan substansi sampai dengan unit setingkat Eselon 2.

  - Disediakan fitur statistik berupa data sebaran dalam bentuk grafis untuk pemetaan histori disposisi ke pegawai (overview untuk atasan) berdasarkan kategori yang dikehendaki.

  - Disediakan fitur statistik dalam bentuk grafis untuk pengguna

  - Ditambahkan fitur baru untuk jenis naskah dinas :

    - Telaahan Staf

    - Surat Edaran

    - Surat Kuasa

    - Berita Acara

    - Surat Keterangan

    - Pengumuman

  - Penyesuaian alur formulir layanan umum.

- Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran (Layanan Umum).

  - Integrasi user login menggunakan Sistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

  - Implementasi integrasi data kepegawaian sesuai kebutuhan berjalannya sistem dengan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang telah terbangun, baik data ASN maupun Non ASN.

  - Entri data master/referensi untuk semua data yang dibutuhkan oleh aplikasi layanan yang ada.

  - Penyesuaian alur permintaan layanan dari user ke admin (termasuk di dalamnya formulir layanan di Sistem Manajemen Persuratan)

  - Tersedia fitur cetak untuk setiap permintaan layanan yang dapat dilakukan oleh user.

  - Layanan Ruang Rapat dan Protokoler

    - Entri data master/referensi.

    - Permintaan layanan ruang rapat online beserta protokoler ditangani oleh sistem untuk mengurangi beban kerja admin.

    - Approval dilakukan oleh admin, ketika ada pemesanan ruang rapat yang bersamaan waktunya, dengan mempertimbangkan prioritas pengguna dan pelaksana acara.

    - Kelengkapan data layanan ruang rapat dan protokoler, meliputi informasi :

- Lokasi ruangan

- Kapasitas ruangan

- Foto ruangan

- Layout ruangan

- Fasilitas yang ada di ruangan

- Peralatan/kelengkapan yang dapat diminta

- Kategori penggunaan ruang rapat

    - Pada saat pemesanan ruang rapat online, yang muncul berdasarkan status available ruang berdasarkan :

- Waktu pelaksanaan

- Jumlah peserta rapat/undangan/kapasitas

- Kategori penggunaan ruang rapat

    - Tersedianya viewer penggunaan ruang rapat berdasarkan lokasi ruang rapat dan unit kerja.

    - Ditambahkan fitur pengkategorian untuk sub layanan yang tersedia, dan dapat di break down bertingkat.

    - Diberikan fitur pengkategorian acara sebelum isian acara.

    - Penyesuaian fitur dan alur yang ada di sisi user dan admin

  - Layanan kendaraan

    - Entri data master/referensi.

    - Permintaan   layanan  kendaraan  ditangani oleh sistem, untuk mengurangi beban kerja admin.

    - Kelengkapan data layanan kendaraan, meliputi informasi :

- Nomor kendaraan

- Detail kendaraan

- Foto kendaraan

- Kapasitas kendaraan

- Fasilitas dan kelengkapan kendaraan

- Kategori penggunaan kendaraan

    - Pada saat menggunakan peminjaman kendaraan, yang muncul berdasarkan status available kendaraan berdasarkan :

- Waktu

- Status peminjaman

    - Penyesuaian fitur dan alur yang ada di sisi user dan admin

  - Layanan Keamanan

    - Entri data master/referensi.

    - Permintaan layanan keamanan ditangani oleh sistem, untuk mengurangi beban kerja admin.

    - Penyesuaian fitur dan alur yang ada di sisi user pegawai, tamu, dan admin

    - Tersedianya fitur lokasi parkir kendaraan yang memuat informasi :

- Lokasi parker

- Foto lokasi parker

- Kapasitas lokasi parker

- Aturan parkir

  - Layanan Rumah Tangga

    - Entri data master/referensi.

    - Permintaan layanan rumah tangga ditangani oleh sitem, untuk mengurangi beban kerja admin.

    - Penyesuaian fitur dan alur yang ada di sisi user dan admin

  - Layanan Peralatan

    - Entri data master/referensi.

    - Permintaan layanan peralatan ditangani oleh sistem, untuk mengurangi beban kerja admin.

    - Penyesuaian fitur dan alur yang ada di sisi user dan admin

D. Pengembangan Sistem Manajemen Kearsipan

- Integrasi user login menggunakan Sistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

- Implementasi integrasi data kepegawaian sesuai kebutuhan berjalannya sistem dengan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang telah terbangun, baik data ASN maupun Non ASN.

- Mapping user Sistem Manajemen Kearsipan untuk disesuaikan dengan service data kepegawaian.

- Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan

- Integrasi user login menggunakan Sistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

- Implementasi integrasi data kepegawaian sesuai kebutuhan berjalannya sistem dengan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) yang telah terbangun, baik data ASN maupun Non ASN.

- Tersedianya viewer agenda/jadwal pimpinan berdasarkan unit kerja.

- Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Angaran Terpadu.

- Identifikasi proses bisnis dan analisis kebutuhan/permasalahan terkait pelaksanaan anggaran di lingkungan BIG.

- Dapat diintegrasikan dengan Sistem Pelayanan Perkantoran.

- Integrasi user login menggunakanSistem Single Sign On (SSO) dengan merujuk pada platform user management yang telah digunakan di BIG.

- Mendukung multisystem operasi, minimal Windows Server dan Linux Redhat.

- Menggunakan framework dengan pemodelan Object Oriented Programming (OOP).

- Tersedianya fitur pengaturan pengguna sesuai dengan priveledge- nya masing-masing.

- Pembuatan struktur database yang memenuhi kaidah normalisasi agar tidak ada redundansi/duplikasi data, baik dalam proses input data, simpan data, atau pada saat penyajian data.

- Mampu melakukan pemrosesan data, sehingga dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk report yang dapat di- custom dengan cepat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Tersedianya fitur yang dapat mengakomodasi penyampaian feedback dari pengguna layanan dan respon dari penyedia layanan.

- Tersedianya fitur auto backup database.

- Dapat mengkonsumsi data dari aplikasi RKAKL

- Dapat mengkonsumsi data dari aplikasi SAS

- Tersedia laporan yang memuat informasi :

- Progres Per PPK

- Progres Per Eselon II

- Kurva-S Keuangan Per Eselon II

- Kurva-S Fisik Per Eselon II

- Pelaksanaan Kontraktual

- Data Pengadaan Barang dan Jasa

- Data Terkontrak

- Progres Per Akun

- Data SPM

- Data Permasalahan

- Progres Pelaksanaan Anggaran Per Sub Komponen

- Kegiatan/Indikator Kegiatan (IKK)/Komponen

- Dapat terintegrasi dengan surat tugas yang ada di Sistem Manajemen Persuratan dan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP)

- Dapat mengkonsumi service dari aplikasi lain dan dapat menyediakan service bagi aplikasi lain yang membutuhkan

- Menyediakan fitur untuk memuat :

  - Data Rencana Keuangan

  - Data Rencana Fisik

  - Data Progress Fisik

  - Data Kontrak

  - Data dan sinkronisasi IKK

  - Data Perjalanan Dinas

  - Data Honor

  - Data Bukti Potong Pajak

  - Data Permasalahan dan Kendala

# D.4. Pelatihan dan Petunjuk Teknis

- Sistem pelayanan perkantoran adalah sistem berbasis website yang mengintegrasikan beberapa aplikasi dengan platform yang berbeda, yakni desktop base dan web base.

- Bahasa pemograman yang digunakan pada semua aplikasi yang terintegrasi di dalamnya cukup beragam, yakni terdiri dari PHP (baik dengan framework tertentu atau tidak), Foxpro, dll.

- Database Management System (DBMS) yang digunakan pun cukup beragam, antara lain Oracle, MySQL, dll)

- Aplikasi yang terintegrasi di dalamnya berada pada server terpisah, dengan wali/pemilik data dan aplikasi pada unit kerja yang berbeda.

- Dari beberapa aplikasi terintegrasi tersebut ada yang bisa diakses melalui internet, namun ada juga yang terbatas pada jaringan intranet BIG.

- Metode	integrasi	yang	diterapkan	adalah	service	base dengan menggunakan  service/rest.

- Aplikasi terintegrasi tersebut terangkum dalam sebuah portal e-gov yang memuat daftar aplikasi yang ada.

# PENDEKATAN DAN METODOLOGI

# E.1. PENDEKATAN

# E.1.1 pendekatan umum

Pendekatan Umum merupakan  Konsep penanganan pekerjaan yang sifatnya administratif dan non teknis, seperti : persiapan, koordinasi dan demobilisasi personil dan alih pengetahuan lainnya yang bersifat sebagai kegiatan penunjang.

Pekerjaan penunjang dalam hal yaitu : Persiapan, pengujian, implementasi ( Fase Testing ), Pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi serta pelaporan .

# E.1.2 pendekatan teknis

Pendekatan Teknis merupakan Konsep penanganan pelaksanaan pekerjaan utama, dengan adanya pemisahan penanganan pekerjaan tersebut diharapkan tidak terjadi pemusatan kegiatan pada satu bagian kerja, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Pekerjaan Utama dalam hal ini yaitu : Perancangan Sistem, Pengembangan dan pembangunan system.

# E.2. METODOLOGI

# E.2.1 manajemen proyek

- Waktu

Sesuia dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan mengacu pada jadwalpelaksanaan pengerjaan.

- Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran berasal dari APBN BIG dengan Mata Anggaran Keuangan (MAK) 3548.003.002.052.A. 536121 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), termasuk PPN.

- Lingkup

Hasil kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran ini adalah:

- Tersedianya hasil Perbaikan portal e-gov

- Tersedianya hasil Pengembangan Sistem Manajemen Persuratan

- Tersedianya	hasil	Pengembangan	Sistem	Pelayanan	Perkantoran (Layanan Umum)

- Tersedianya hasil Pengembangan Sistem Manajemen Kearsipan

- Tersedianya hasil Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan

- Tersedianya	hasil	Pembangunan	Sistem	Informasi	Pelaksanaan Anggaran Terpadu.

- Tersedianya dokumen dan pelaporan, yang meliputi :

    - Laporan Pendahuluan (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen).

    - Laporan Antara (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen).

    - Laporan Akhir (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen).

    - Dokumen Software Requirements Specification (SRS) (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen).

    - Dokumen Pengujian (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen).

    - Dokumen Manual Guide (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen).

    - Dokumen Developer Guide (digital dan cetak sebanyak 1 dokumen).

    - Dokumen	Troubleshoot  Guide	(digital	dan	cetak	sebanyak	1 dokumen).

    - Source Code dan aplikasi pendukung lainnya (digital).

- Tersedianya media penyimpanan eksternal hardisk 2 TB sebanyak 1 buah.

- Pemeliharaan/maintenance/support selama 6 bulan setelah sistem diimplementasi di server dan telah digunakan pegawai.

# E.2.2 metodologi pengembangan sistem

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran ini adalah Agile Development Methods dengan tahapan sebagai berikut :

Gambar 12 Metodologi Pengembangan Sistem

- RENCANA KERJA

Sesuai dengan jadwal kegiatan dan pencapaian pengeluaran.

- JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal dari kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perkantoran adalah sebagai berikut:

| No | Tahapan Pekerjaan | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Perancangan Sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengembangan dan pembangunan sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Focus Group Discussion (FGD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Implementasi dan integrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pengujian sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pelatihan dan bimbingan teknis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 4 Pencapaian Keluaran